**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАЗДОЛЬНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Междуречье

16.02.2021 № 09-п

О комиссии по пропуску весеннего паводка 2021 года

В целях проведения противопаводковых мероприятий на территории Раздольного, руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольный сельсовет:

1. Создать поселенческую комиссию по пропуску весеннего паводка 2021 года и утвердить в составе согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций издать приказы, распоряжения на местах о проведении противопаводковых мероприятий 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации К.К. Нурмухамбетов

Разослано: членам комиссии, главному специалисту по делам ГО ЧС ,

администрации района, прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению

главы сельсовета

от 16.02.2021 № 09-п

СОСТАВ

комиссии по пропуску весеннего паводка 2021 года

Нурмухамбетов К.К. – председатель комиссии, глава администрации сельсовета;

Парфенов В.Н. – заместитель председателя комиссии, председатель

СПК «Долина» ( по согласованию);

Тляумбетова А.Е. – секретарь комиссии, специалист администрации сельсовета;

Члены комиссии:

Ситников С.Ю. – член группы ДНД(по согласованию);

Сурдина С.А. – директор МБОУ Междуреченской основной общеобразовательной школы ( по согласованию);

Ищанов Б.Ж. – ветсанитар Междуреченского участка ( по согласованию);

Ищанов Р.Р. – водитель администрации сельсовета ( по согласованию);

Хайдин В.Н. – председатель КФХ « Ива» ( по согласованию);

Васильев Д.Н. - член группы ДНД ( по согласованию);

Чубова Л.В. – директор Междуреченского Дома культуры

( по согласованию).

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Раздольный сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.К. Нурмухамбетов

16.02.2021

ПЛАН

мероприятий по пропуску талых вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| 1  2  3  4  5  6  7 | Проверка состояния ГТС и уровня воды.  Провести заседание противопаводковой комисси  Производить контроль за уровнем воды и состоянием водосбросов, а также за состоянием плотины  Очистка гребня плотины и обводного канала от снега  Очистка и защита от затопления скважин водозабора  Подготовка населенных пунктов к пропуску талых вод  Дезинфекция водопроводной сети | постоянно  март  период паводка  март  апрель  март  март  апрель  апрель | Глава адм-и  Нурмухамбетов К.К.  Глава адм-и  Нурмухамбетов К.К.  Ситников С.Ю.  Парфенов В.Н.  Нурмухамбетов К.К.  Ситников С.Ю.  Нурмухамбетов К.К.  Ситников С.Ю.  Нурмухамбетов К.К.  Ситников С.Ю.  Нурмухамбетов К.К.  Ситников С.Ю. |