АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РАЗДОЛЬНЫЙ  СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Междуречье

12.03.2021                                                                                     № 19-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Раздольный сельсовет на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Раздольный сельсовет от 12.02.2019 № 02-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольный сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольный сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования Раздольный сельсовет на 2019-2021 годы» за 2020 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Раздольный сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального  образования                                       К.К. Нурмухамбетов

Приложение  к постановлению

Администрации МО Раздольный сельсовет

от 12.03.2021  № 19-п

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольного сельсовета» за 2020 год

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольного сельсовета на 2019-2021 годы»  утверждена постановлением Администрации муниципального образования  Раздольный сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 14.01.2019 г. № 01-п.

Ответственный исполнитель- Администрация муниципального образования Раздольный сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

Цели муниципальной программы:

- Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.        № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики   сельсовета  и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития и снижения энергоемкости валового муниципального продукта, на основе создания законодательных, организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 50,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 41,3 тыс.рублей.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 50,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 41,3 тыс.рублей.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на техническое обслуживание линии уличного освещения администрации  Раздольного сельсовета.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей / 41,3 тыс. рублей x 100%

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Повышение уровня ответственности в энергосбережении | Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании  бюджета поселения на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за  2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 50,0 | 41,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 41,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего | 50,0 | 41,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 41,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 50,0 | 41,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 41,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |